Срок  проведения антикоррупционной экспертизы — 3 дня  до 26.09.2013 года

ПРОЕКТ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### от ___________№ ______

### г.  Южа

Об утверждении Порядка формирования, реализации и

мониторинга исполнения муниципальной адресной

инвестиционной программы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях упорядочения процедуры формирования, реализации и мониторинга исполнения муниципальной адресной инвестиционной программы Южского муниципального района, Администрация Южского муниципального района

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок формирования, реализации и мониторинга исполнения муниципальной адресной инвестиционной программы (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие при составлении бюджета Южского муниципального района, начиная с формирования бюджета Южского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

3. Постановление главы администрации Южского муниципального района от 15.09.2006 №1231 «О порядке формирования и реализации муниципальной адресной инвестиционной программы по Южскому муниципальному району» и постановление администрации Южского муниципального района от 13.10.2009 №712 «Об утверждении Порядка оценки бюджетной и социальной эффективности планируемых и реализуемых инвестиционных проектов» отменить.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации

Южского муниципального района                               С.Ю. Кропотов

Приложение

к постановлению

администрации Южского

муниципального района

от ______ № _____

Порядок

формирования, реализации и мониторинга исполнения

муниципальной  адресной инвестиционной программы

1. Общие положения

Настоящий Порядок определяет действия Администрации Южского муниципального района по формированию, реализации и мониторингу исполнения муниципальной адресной инвестиционной программы, требования к форме представления и утверждения муниципальной  адресной инвестиционной программы.

1.1. В муниципальную  адресную инвестиционную программу (далее - МАИП) включаются объекты капитального строительства, находящиеся в собственности Южского  муниципального района  (далее - объекты капитального строительства), включенные в муниципальные целевые программы Южского муниципального района.

1.4. МАИП утверждается на очередной финансовый год и плановый период постановлением администрации Южского муниципального района при составлении проекта бюджета Южского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

1.5. В случаях, установленных настоящим Порядком, в МАИП вносятся изменения, обеспечивающие ее актуализацию и соответствие плановым (утвержденным) бюджетным ассигнованием на осуществление бюджетных инвестиций.

2. Формирование муниципальной адресной инвестиционной программы,

внесение изменений и дополнений в муниципальной адресную

инвестиционную программу

2.1. МАИП формируется отделом развития инфраструктуры и капитального строительства администрации Южского муниципального района по формам, в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

2.2. Муниципальные заказчики, структурные (функциональные) подразделения администрации Южского муниципального района в сроки, предусмотренные постановлением  администрации Южского  муниципального района, устанавливающим порядок подготовки проекта  бюджета Южского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, представляют в отдел развития инфраструктуры и капитального строительства администрации Южского муниципального района следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства, в который планируется предоставление бюджетных инвестиций в очередном финансовом году и плановом периоде:

- наименование объекта капитального строительства ;

- муниципальный заказчик объекта капитального строительства;

- юридическое лицо, не являющееся муниципальным учреждением или муниципальным унитарным предприятием, которому предоставляются бюджетные инвестиции;

- реквизиты правового акта, предусматривающего осуществление инвестиций в объект капитального строительства;

- наименование муниципальной  программы Южского муниципального района, в которую включен объект капитального строительства  (при наличии);

- период, в течение которого планируется осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства ;

- плановый объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства, в т.ч. по годам осуществления инвестиций, с выделением бюджетных ассигнований за счет средств федерального или областного бюджета;

- фактически осуществленный объем бюджетных инвестиций в объект капитального строительства  на 1 января текущего года.

2.3. На основании информации, представленной муниципальными заказчиками, структурными (функциональными) подразделениями администрации Южского муниципального района, отдел развития инфраструктуры и капитального строительства администрации Южского муниципального района формирует проект МАИП и направляет его на рассмотрение главе администрации Южского муниципального района.

2.4. МАИП утверждается постановлением администрации Южского муниципального района.

2.5. В течение финансового года в МАИП могут вноситься изменения и дополнения.

Внесение изменений и дополнений в МАИП осуществляется в следующих случаях:

- при внесении изменений и дополнений в муниципальные программы Южского муниципального района, предусматривающих изменение объемов и (или) периода предоставления бюджетных инвестиций в объекты, включенные в МАИП, исключение из программ отдельных объектов капитального строительства либо включение в программы новых объектов капитального строительства;

- при внесении  изменений и дополнений, касающихся изменения объемов и (или) периода предоставления бюджетных инвестиций в объекты, включенные в МАИП, либо прекращение финансирования отдельных объектов капитального строительства;

Внесение изменений и дополнений в МАИП осуществляется в порядке, установленном для внесения изменений и дополнений  в постановления  администрации Южского муниципального района.

3. Реализация муниципальной  адресной инвестиционной программы

3.1.Муниципальные заказчики, структурные (функциональные) подразделения администрации Южского муниципального района обеспечивают реализацию инвестиционных проектов по объектам капитального строительства, включенным в МАИП.

3.2. Муниципальные заказчики, структурные (функциональные) подразделения администрации Южского муниципального района могут в установленном порядке на договорной основе передавать часть своих функций заказчикам-застройщикам.

3.3. Отбор исполнителей работ (услуг) в целях осуществления инвестиционных проектов по объектам, включенным в МАИП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

3.4. В муниципальном  контракте на выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных  нужд на весь период строительства по объекту капитального строительства, включенному в перечень МАИП, могут предусматриваться авансовые платежи в размере до 30 процентов суммы лимита бюджетных обязательств текущего финансового года.

4. Порядок предоставления бюджетных инвестиций в объекты

капитального строительства, включенные в МАИП

4.1. Муниципальные заказчики, структурные (функциональные) подразделения администрации Южского муниципального района для открытия финансирования по каждому объекту капитального строительства представляют в отдел развития инфраструктуры и капитального строительства администрации Южского муниципального района  следующие документы:

- договор, заключенный муниципальным заказчиком, о передаче функций заказчику-застройщику ( при наличии);

- календарный план работ;

- договор долевого участия в строительстве (при наличии);

- заключение о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта;

- документ об утверждении проектной документации;

- сводный сметный расчет стоимости строительства объекта;

- положительное сводное заключение по проектной документации государственной вневедомственной экспертизы.

В случае софинансирования объектов капитального строительства за счет средств федерального (или областного) бюджета муниципальными заказчиками представляется указанный перечень документов с учетом всего объема предполагаемого финансирования.

4.2. Отдел развития инфраструктуры и капитального строительства администрации Южского муниципального района  после получения и рассмотрения документов, указанных в пункте 4.1.  настоящего Порядка, от муниципальных заказчиков, структурных (функциональных) подразделений администрации Южского муниципального района готовит проект постановления администрации Южского муниципального района с указанием объектов капитального строительства и объёмов финансирования. Данный проект подлежит согласованию со всеми заинтересованными структурными (функциональными) подразделениями администрации Южского муниципального района.

Один экземпляр постановления  направляется в финансовый отдел администрации Южского муниципального района, второй экземпляр постановления направляется муниципальному заказчику для дальнейшего направления его в управление Федерального казначейства по Ивановской области.

4.3. Предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства осуществляется финансовым отделом администрации Южского муниципального района в соответствии с кассовым планом на текущий финансовый год, в пределах лимитов бюджетных обязательств и на основании письменной заявки главного распорядителя средств  бюджета муниципального района.

Заявка на авансовые платежи представляется главным распорядителем средств муниципального бюджета до 25 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором предоставляются бюджетные инвестиции.

Заявка на оплату выполненных работ (услуг) и иных затрат, предусмотренных сводным сметным расчетом, представляется до 15 числа месяца, в котором предоставляются бюджетные инвестиции.

Заявки подлежат согласованию с отделом развития инфраструктуры и капитального строительства администрации Южского муниципального района  , за исключением заявок на выделение бюджетных инвестиций, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям. Муниципальные заказчики для получения согласования заявки на оплату выполненных работ (услуг) и иных затрат, предусмотренных сводным сметным расчетом, представляют в отдел развития инфраструктуры и капитального строительства администрации Южского муниципального района  первичные учетные документы о стоимости и объемах выполненных работ (услуг), иные документы, подтверждающие необходимость оплаты затрат, предусмотренных сводным сметным расчетом.

Отдел развития инфраструктуры и капитального строительства администрации Южского муниципального района   согласовывает заявки в виде произведенной записи "Согласовано" и подписи начальника отдела  развития инфраструктуры и капитального строительства администрации Южского муниципального района

4.4. Выделение бюджетных инвестиций автономным и бюджетным учреждениям Южского муниципального района  осуществляется в соответствии с порядком, утверждённым постановлением администрации Южского муниципального района

4.5. Финансовый отдел администрации Южского муниципального района  перечисляет бюджетные средства главным распорядителям средств бюджета   Южского муниципального района на лицевые счета, открытые в органах Федерального казначейства, главные распорядители средств бюджета  в свою очередь перечисляют денежные средства муниципальным заказчикам на лицевые счета открытые в органах казначейства.

4.6.Управление Федерального казначейства по Ивановской области осуществляет перечисление средств с лицевых счетов муниципальных заказчиков исполнителям работ (услуг).

5. Мониторинг исполнения муниципальной  адресной

инвестиционной программы

5.1. Система мониторинга исполнения МАИП включает в себя:

- текущий мониторинг хода реализации инвестиционных проектов по объектам капитального строительства, включенным в МАИП;

- квартальный мониторинг хода исполнения МАИП;

- годовую отчетность об исполнении МАИП за отчетный год;

- ежегодную оценку бюджетной и социальной эффективности инвестиционных проектов по объектам капитального строительства, включенным в МАИП.

5.2. Текущий мониторинг хода реализации инвестиционных проектов по объектам капитального строительства, включенным в МАИП, направлен на обеспечение своевременной корректировки инвестиционных проектов и (или) своевременного приостановления бюджетных инвестиций в отдельные объекты капитального строительства.

Текущий мониторинг хода реализации инвестиционных проектов по объектам капитального строительства, включенным в МАИП, осуществляется муниципальными заказчиками.

Инвестиционный проект подлежит досрочному прекращению при наступлении условий, при которых бюджетные инвестиции в объект капитального строительства становятся нецелесообразными, в том числе:

- несоответствие реализации инвестиционного проекта полномочиям органов местного самоуправления Южского муниципального района.

- несоответствие реализации инвестиционного проекта целям и задачам социально-экономического развития Южского муниципального района.

При наступлении условий досрочного прекращения инвестиционного проекта муниципальный заказчик в течение  10 календарных дней уведомляет об этом финансовый отдел администрации Южского муниципального района,  отдел развития инфраструктуры и капитального строительства администрации Южского муниципального района  и в течение 1 месяца обеспечивает внесение изменений в муниципальные программы Южского муниципального района.

Инвестиционный проект подлежит корректировке при наступлении условий, делающих невозможной реализацию инвестиционного проекта в утвержденных параметрах, в том числе:

- отклонение общей плановой стоимости реализации инвестиционного проекта от суммы, утвержденной в МАИП (по результатам разработки проектной документации, выполнения отдельных работ и т.д.);

- расторжение муниципального  контракта с исполнителем работ по капитальному строительству, задержка выполнения работ по капитальному строительству (в т.ч. отдельных этапов) более чем на 6 месяцев;

- изменение параметров софинансирования объекта капитального строительства за счет средств федерального бюджета (изменение доли, объема софинансирования);

- финансирование инвестиционного проекта в отчетном периоде менее чем на 50 процентов от планового значения.

При наступлении условий для корректировки инвестиционного проекта муниципальный  заказчик  в течение не более 10 дней уведомляет об этом финансовый отдел администрации Южского муниципального района, отдел развития инфраструктуры и капитального строительства администрации Южского муниципального района ,  и в течение 2 месяцев обеспечивает корректировку инвестиционного проекта с внесением изменений в соответствующие муниципальные  программы Южского муниципального района.

5.3. Квартальный мониторинг хода исполнения МАИП осуществляется с целью получения оперативной информации о выполнении работ (оказании услуг) в отношении объектов капитального строительства, включенных в МАИП.

Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за окончанием квартала, отдел развития инфраструктуры и капитального строительства администрации Южского муниципального района ,  представляет в отдел экономического развития, торговли и сельского хозяйства отчеты о ходе реализации МАИП.

5.4. Годовой отчет о реализации МАИП в прошедшем году формируется совместно отделом развития инфраструктуры и капитального строительства администрации Южского муниципального района и финансовым отделом администрации Южского  муниципального района и представляется главе администрации Южского муниципального района не позднее 1 апреля каждого года.

5.5. Ежегодная оценка бюджетной и социальной эффективности инвестиционных проектов по объектам капитального строительства, включенным в МАИП, осуществляется с целью информирования общественности о реализуемых за счет  бюджета Южского муниципального района инвестиционных проектах и их эффективности.

Ежегодная оценка бюджетной и социальной эффективности инвестиционных проектов по объектам капитального строительства, включенным в МАИП, осуществляется отделом экономического развития, торговли и сельского хозяйства администрации Южского муниципального района  в срок до 1 мая каждого года в соответствии с методикой, установленной приложением 2 к настоящему Порядку.

Показатели для проведения ежегодной оценки бюджетной и социальной эффективности инвестиционных проектов по объектам капитального строительства, включенным в МАИП, в срок до 1 апреля представляются муниципальными  заказчиками в отдел экономического развития, торговли и сельского хозяйства администрации Южского муниципального района.

Результаты ежегодной оценки бюджетной и социальной эффективности инвестиционных проектов по объектам капитального строительства, включенным в МАИП, подлежат размещению на сайте муниципального образования «Южский муниципальный район» в сети Интернет в соответствии с формой, установленной приложением 3 к настоящему Порядку.

Приложение 1

к Порядку

Формы представления муниципальной адресной

инвестиционной программы

Форма 1

| N п/п | Объект капитального строительства | муниципальный заказчик, исполнительно-распорядительный орган и автономное или бюджетное учреждение | Муниципальная програма, подпрограма | Период осуществления инвестиций | Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию | Плановый объем бюджетных инвестиций, тыс. руб. | В том числе за счёт средств областного бюджета, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |

Форма 2

| N | Объект капитального строительства | Фактически осуществленные инвестиции на начало года, тыс. руб. | Плановый объем бюджетных инвестиций, всего, тыс. руб. | В т.ч. плановые бюджетные инвестиции по годам реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ... год | ... год | ... год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Объект N 1, ИТОГО, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | - бюджетные инвестиции за счет средств бюджета муниципального образования - бюджетные инвестиции за счет средств областного бюджета - бюджетные инвестиции за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Объект N..., ИТОГО, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | - бюджетные инвестиции за счет средств бюджета муниципального образования - бюджетные инвестиции за счет средств областного - бюджетные инвестиции за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к Порядку

МЕТОДИКА

оценки бюджетной и социальной эффективности

инвестиционных проектов

1. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта определяется как отношение годового бюджетного эффекта от реализации инвестиционного проекта к сумме бюджетных инвестиций в соответствующий объект капитального строительства:

- бюджетная эффективность i-го инвестиционного проекта;

- годовой бюджетный эффект от реализации i-го инвестиционного проекта;

- общий объем бюджетных инвестиций в объект капитального строительства по i-му инвестиционному проекту.

Годовой бюджетный эффект от реализации инвестиционного проекта определяется по формуле:

- годовой бюджетный эффект от реализации i-го инвестиционного проекта;

- расчетный годовой прирост налоговых и иных поступлений в   бюджет  муниципального района  в связи с реализацией i-го инвестиционного проекта (для года, следующего за годом завершения реализации инвестиционного проекта);

- объем экономии расходов  бюджета  муниципального района в расчете на один финансовый год, который может быть получен в связи с реализацией i-го инвестиционного проекта (для года, следующего за годом завершения реализации инвестиционного проекта);

- объем ежегодных эксплуатационных расходов  бюджета муниципального района, возникающих по завершении i-го инвестиционного проекта (для года, следующего за годом завершения реализации инвестиционного проекта).

2. Бюджетная эффективность совокупности инвестиционных проектов, включенных в МАИП, определяется по формуле:

БЭ - бюджетная эффективность совокупности инвестиционных проектов;

- бюджетная эффективность i-го инвестиционного проекта;

- общий объем бюджетных инвестиций в объект капитального строительства по i-му инвестиционному проекту.

3. Социальная эффективность инвестиционного проекта определяется как совокупность позитивных социально-экономических изменений (социальных эффектов), возникновение которых прогнозируется в связи с реализацией инвестиционного проекта.

В качестве социальных эффектов, учитываемых для оценки социальной эффективности инвестиционного проекта, используются:

- увеличение объема, повышение доступности и качества муниципальных  услуг муниципального района;

- решение (полное или частичное) комплексных социально-экономических проблем муниципального района;

- создание новых рабочих мест в экономике муниципального района;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду;

- повышение безопасности производства, улучшение условий труда;

- иные направления позитивных социально-экономических изменений.

3.1. Социальные эффекты в виде увеличения объема, повышения доступности и качества муниципальных услуг муниципального района  определяются на основе оценки изменения показателей, характеризующих объем, доступность и качество муниципальных  услуг в связи с реализацией инвестиционного проекта.

3.2. Социальные эффекты в виде решения (полного или частичного) комплексных социально-экономических проблем муниципального района  определяются на основе муниципальных  программ Южского муниципального района (далее - МП).

В качестве характеристик социального эффекта используются плановые изменения значений целевых индикаторов реализации МП (при наличии) с учетом вклада реализации инвестиционного проекта в достижение цели МП.

При отсутствии целевых индикаторов МП, изменение значений которых зависит от реализации инвестиционного проекта, социальный эффект определяется на основе ожидаемых результатов реализации МП с учетом вклада реализации инвестиционного проекта в достижение цели МП.

Вклад реализации инвестиционного проекта в достижение цели МП оценивается экспертно либо пропорционально доле затрат на осуществление мероприятий МП.

3.3. Социальные эффекты в виде создания новых рабочих мест в экономике муниципального района  оцениваются на основе информации, представленной организациями, претендующими на получение муниципальной  поддержки за счет местного бюджета.

Социальный эффект в виде создания новых рабочих мест в экономике муниципального района  выражается в количестве новых рабочих мест, которые могут быть созданы в экономике муниципального района в случае реализации инвестиционного проекта.

3.4. Социальные эффекты в виде снижения негативного воздействия на окружающую среду оцениваются на основе информации, представленной организациями, претендующими на получение муниципальной  поддержки за счет местного  бюджета, либо на основе иной имеющейся информации.

Социальный эффект в виде снижения негативного воздействия на окружающую среду выражается как уменьшение объема выброса загрязняющих веществ в атмосферу (без учета уловленных), объема сброса неочищенных сточных вод, снижение иных показателей, характеризующих негативное воздействие на окружающую среду, в связи с реализацией инвестиционного проекта.

3.5. Социальные эффекты в виде повышения безопасности производства, улучшения условий труда оцениваются на основе информации, представленной организациями, претендующими на получение муниципальной  поддержки за счет местного бюджета.

Социальный эффект в виде повышения безопасности производства, улучшения условий труда выражается в численности рабочих (служащих), в отношении которых планируется улучшение условий труда, с указанием стандартов безопасности производства, условий труда, которых планируется достичь благодаря реализации инвестиционного проекта (при наличии).

Приложение 3

к Порядку

Форма результатов ежегодной оценки социальной и бюджетной

эффективности реализуемых инвестиционных проектов

| N | Объект капитального строительства | Плановый срок ввода в эксплуатацию | Плановый объем бюджетных инвестиций, тыс. руб. | Бюджетная эффективность | Социальная эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Итого | х |  |  | х |