Приложение № 7

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики Южского муниципального района»

Подпрограмма «Строительство плоскостных спортивных сооружений в Южском муниципальном районе»

1.Паспорт подпрограммы

| Тип подпрограммы | Аналитическая |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Строительство плоскостных спортивных сооружений в Южском муниципальном районе |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2016 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Южского муниципального района в лице отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта |
| Цель (цели) подпрограммы | Обеспечение доступности всех групп населения Южского муниципального района для регулярных занятий физической культурой и спортом. |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований 2014 год- 200,0 т.р. 2015 год- 100,0 т.р. 2016 год- 150,0 т.р. Бюджет Южского муниципального района 2014 год- 200,0 т.р. 2015 год- 100,0 т.р. 2016 год- 150,0 т.р. |

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями в Южском муниципальном районе составляет 10 тыс.м2 / 10 тыс. населения при нормативной потребности 19,5. В целях решения проблемы обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями необходимо обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию двух многофункциональных спортивных площадок на территории района, строительство трибун, устройство беговой дорожки и легкоатлетического ядра на стадионе МБОУДОД «ДООЦ» г. Южа.

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит решить проблему обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, доступности объектов спортивной инфраструктуры для всех групп населения, проживающих на территории района.

Сведения о целевых индикаторах (показателях)

реализации подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями, | 10тыс.м2/10 тыс. населения | 10,0 | 10,3 | 12,0 | 14,0 | 15,0 |

Значение целевого индикатора (показателя) определяется по данным годового статистического отчета 1-ФК.

4.Мероприятия подпрограммы

Выполнение подпрограммы предполагает выполнение мероприятий:

- Строительство и ввод в эксплуатацию 2-х многофункциональных спортивных площадок.

Мероприятие предполагает строительство и ввод в эксплуатацию 2-х многофункциональных спортивных площадок в г.Южа общей площадью 1600 м2.

Исполнитель: администрация Южского муниципального района в лице отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта.

Срок реализации: 2015-2016 годы

- Строительство трибун, устройство беговых дорожек, легкоатлетического ядра на стадионе МБОУДОД «ДООЦ» г. Южа.

Исполнитель: администрация Южского муниципального района в лице отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта.

Срок реализации: 2014 год

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы

(тыс.руб.)

| №№ пп | Наименование мероприятия Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  |  | 200,0 | 100,0 | 150,0 |  |  |
| Бюджетные ассигнования |  |  | 200,0 | 100,0 | 150,0 |  |  |
| Бюджет Южского муниципального района |  |  | 200,0 | 100,0 | 150,0 |  |  |
| 1 | Строительство и ввод в эксплуатацию 2-х многофункциональных спортивных площадок. | Администрация Южского муниципального района в лице отдела по культуре, туризму, молодежи и спорта. | 0,0 | 100,0 | 150,0 |  |  |
| Бюджетные ассигнования |  |  | 0,0 | 100,0 | 150,0 |  |  |
| -бюджет Южского муниципального района |  |  | 0,0 | 100,0 | 150,0 |  |  |
| -бюджет Ивановской области |  |  | * | * | * |  |  |
| 2 | Строительство трибун, устройство беговой дорожки, легкоатлетического ядра на стадионе МБОУДОД «ДООЦ» г. Южа. | Администрация Южского муниципального района в лице отдела по культуре, туризму, молодежи и спорта. | 200,0 | 0 | 0 |  |  |
| Бюджетные ассигнования |  |  | 200,0 | 0 | 0 |  |  |
| Бюджет Южского муниципального района |  |  | 200,0 | 0 | 0 |  |  |

*Примечание:  сумма уточняется после выделения средств из областного бюджета.