ТОС «Старая Южа»

Южское городское поселение Южского муниципального района

Дизайн-проект

«Устройство спортивной площадки на территории ТОС «Старая Южа» по адресу: г. Южа, ул. Черняховского»

Утверждено: Председатель ТОС Николаев Д.Ю. ______________

Протокол собрания жителей

ТОС «Старая Южа» г. Южа от _____________

г. Южа

2023 год

Краткая характеристика инициативного проекта

Инициативный проект предполагает устройство спортивной площадки на общественной территории ТОС «Старая Южа» г. Южа, Южского городского поселения.

Спортивную площадку размером 19*10 планируется расположить на территории общего пользования по улице Черняховского г. Южа, в границах кадастрового квартала 37:21:061201, в зоне земельного участка ЗУ1 площадью 1086 кв.м.

Цель проекта – создание безопасных и современных спортивных площадок для жителей всех возрастных категорий.

Задачи проекта:

1. Создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для занятий населения физической культурой и спортом.

2. Формирование у граждан интереса к здоровому образу жизни и спорту, благоприятного вектора уличного досуга среди подростков и молодежи.

3. Возможность заниматься на открытом воздухе круглый год без финансовых затрат на посещение дорогостоящих фитнесс-центров и клубов;

4. Возможность предоставления гражданам включаться в активную трудовую деятельность по благоустройству территории ТОС «Старая Южа».

5. Повышение осознанности, воспитание добрососедства, участие в массовых, общественных мероприятиях.

Описание проблемы и обоснование ее решений

Низкий уровень спортивной жизни в городском поселении, представляет огромную угрозу социального характера, это употребление алкоголя, наркотиков, повышение агрессивности, среди подростков. В настоящее время на территории Южского городского поселения проживает 12,3 тыс. жителей, среди которых детей и подростков - 2115. С каждым годом число молодежи и молодых семей возрастает, а мест для их развития и досуга практически нет. Для того чтобы создать благоприятные условия формирования здорового образа жизни и развития спорта, как отдельного вида культуры необходимо наличие спортивных объектов, площадок и сооружений, а их у нас недостаточно.

Ожидаемые результаты

В результате реализации проекта улучшится качество жизни более тысячи человек, жителей соседних микрорайонов города, где нет спортивных площадок. Реализация проекта позволит организовать досуг детей, молодежи, молодых семей и взрослого населения, оградить их от асоциального поведения.  Будут созданы комфортные и безопасные условия для спортивных занятий.

Реализация проекта станет примером того, что жители своими силами могут улучшить качество и комфорт своей жизни.

Перечень элементов благоустройства общественной территории

1. Выполнение работ по устройству площадки и подходов к ней:

- выравнивание земельного участка, подсыпка песком 15 см., установка поребрика (площадка размером 19*10).

2. Установка спортивных элементов:

- спортивный комплекс;

- спортивный комплекс (брусья);

- навес под 10 тренажеров с рамой;

- тренажер – скамья для пресса;

-тренажер – тренажер для спины наклонный;

- тренажер – жим от груди;

- тренажер - брусья;

- тренажер – верхняя тяга;

- тренажер – жим ногами;

- тренажер – двойные лыжи.

3. Установка малых архитектурных форм:

- скамья;

- урна;

- стенд (с УФ печать информации о площадке).

С визуальным описанием инициативного проекта можно ознакомится в Приложении 1 к дизайн-проекту.

Планируемые сроки реализации инициативного проекта

Плановый срок реализации инициативного проекта до 01.09.2023 года.

Основные этапы реализации проекта:

Первый этап – подготовительный (декабрь 2022 г. – начало января 2023 г.)

- Проведение собрания жителей с обсуждением следующих вопросов:

1.1. Приоритетность, выдвижение и поддержка инициативного проекта «Устройство спортивной площадки на территории ТОС «Старая Южа» по адресу: г. Южа, ул. Черняховского».

1.2. Принятие решения о включении общественной территории ТОС «Старая Южа» в Муниципальную программу формирование комфортной городской среды на 2023 год.

1.3. Утверждение представителя инициаторов инициативного проекта в качестве лица, уполномоченного жителями на внесение инициативного проекта в администрацию Южского муниципального района, представление предложений, согласований дизайн-проекта благоустройства общественной территории, участие в заседаниях конкурсной комиссии по отбору инициативных проектов, участие в контроле за выполнением работ в рамках проекта, а также в приемке выполненных работ.

- Оформление всех необходимых документов, подготовка заявки в Департамент внутренней политики Ивановской области;

- Сбор средств на софинансирование проекта.

Второй этап – деятельностный (март – август 2023 г.)

- заключение соглашения с администрацией Южского муниципального района;

-  проведение конкурсных процедур по определению подрядных организаций;

- выполнение работ по реализации инициативного проекта.

Выполнение работ по реализации инициативного проекта также предполагает добровольное трудовое и имущественное участие жителей ТОС «Старая Южа», индивидуальных предпринимателей и депутатов, закрепленных за округом.

Третий этап – итоговый (конец августа – начало сентября 2023 г.)

Подведение итогов по реализации проекта и совместное принятие выполненных работ.

Приложение 1

к дизайн-проекту

Визуальное описание инициативного проекта

Общественная территория ТОС «Старая Южа» до ее благоустройства

Общественная территория ТОС «Старая Южа» после благоустройства

*данный дизайн-проект может быть изменен при подаче заявки на региональный конкурсный отбор проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах.